Projekt Ferienwohnungsverwaltung

Module:

* Preisberechnung
  + Daten in Datei schreiben
  + Bestehende Daten ändern, Preise anpassen, etc
* Kundendaten
  + Nachname, Vorname und Adresse speichern
  + Welche Wohnung wird durch die Person belegt und wie lange
  + Daten aus Datei lesen
  + Daten in Datei schreiben
* Übersicht
  + Ausgabe der Ferienwohnungsauslastung (alle/eine)
  + Summer jährlicher Einnahmen der Ferienwohnung(en)
* Buchung
  + Bestimmte Ferienwohnung gesucht
  + Check → Freie Termine finden
  + Kosten für die Ferienwohnung, je nach Dauer des Aufenthaltes
  + Reservierung des Termins
  + Daten Speichern
* Datenupdate
  + Alle Textdateien werde neu eingelesen (Kunden,Ferienwohnung, Buchung)
* F.Preisbearbeitung
  + Preise der Ferienwohnung einstellen

Strukturierung der zu verwaltenden Daten

* Daten werden in 3 Textdateien gespeichert
* 1. Kundendaten
  + KID, Nachname, Vorname, Adresse
* 2. Ferienwohnungen
  + FID, Anz. d. Whg, Preis, qm
* 3. Buchungen
  + ID, KID, Datum, Dauer, FID, Gesamtkosten

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zeitplan Projekt Ferienwohnungsverwaltung |  |  |
|  |  |  |
| **Was ?** | **Wer ?** | **Bis Wann ?** |
| Erstellung Projektplan | Alle | 24.03.2017 |
| Grundstruktur | Lukas, Nico | 24.03.2017 |
| Hauptmenü | Jony | 24.03.2017 |
| Modul FPreisbearbeitung | Daniel | 21.04.2017 |
| Fehlerkontrolle | Alle | Immer |
| Modul Kundendaten | Lukas | 20.04.2017 |
| Modul Übersicht | Jony | 20.04.2017 |
| Modul Buchung | Nico | 21.04.2017 |
| Modul Datenupdate | Nico | 20.04.2017 |
| Modul Preisberechnung | Daniel | 21.04.2017 |